**25.12.2020 г. № 2019-П**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГОРОД УСТЬ-КУТ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)**

В соответствии cо статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением и.о. главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 10.06.2015г. № 804-р «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)», статьями 40, 44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы, подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Иркутской области» на 2019-2024 годы, муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Усть-Кут» на 2021-2023 годы» осуществлять реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Строительство ПС 35/6 кВ «Микрорайон», ЛЭП 35 кВ в г.Усть-Кут»:

1.1. Наименование получателя бюджетных средств – Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

1.2. Наименование объекта – ПС 35/6 кВ «Микрорайон», ЛЭП 35 кВ в г.Усть-Кут;

1.3. Направление бюджетных инвестиций – строительство;

1.4. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:

мощность ПС – 6,3 МВт, площадь ПС – 10 913 кв.м, уровень напряжения ЛЭП – 35 кВ, протяженность ЛЭП – 4,931 км;

1.5. Срок ввода в эксплуатацию объекта – 2022 год;

1.6. Предполагаемая стоимость объекта – 170 265 536,22 рублей;

1.7. Распределение стоимости объекта:

**2021 год:**

- средства бюджета Иркутской области 76 619 400,00 рублей (прогнозное (ожидаемое) финансирование);

- средства местного бюджета – 8 513 368,11 рублей (из них 91,3 рубля прогнозное (ожидаемое) финансирование);

**2022 год:**

- средства бюджета Иркутской области – 76 619 400,00 рублей (прогнозное (ожидаемое) финансирование);

- средства местного бюджета – 8 513 368,11 рублей (из них 91,3 рубля прогнозное (ожидаемое) финансирование).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» [www.admustkut.ru](http://www.admustkut.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), курирующего данное подразделение.

Временно исполняющий обязанности

главы администрации муниципального

образования «город Усть-Кут»

Е.В. Кокшаров

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подготовил:**  Главный специалист комитета экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «город Усть-Кут»  дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Н.В. Разина |
| **Согласовано:**  Заместитель главы муниципального образования «город Усть-Кут»  дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  И.о. директора МКУ «Служба Заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)  дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «город Усть-Кут»  дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Заместитель председателя комитета экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «город Усть-Кут»  дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Начальник управления кадрового и правового обеспечения администрации муниципального образования «город Усть-Кут»  дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Х.У-Х. Исмаилов  А.Н. Куликова  Т.В. Перепелкина  И.Е. Кондратенко  Н.П.Моисеева |

**Рассылка:**

Отдел канцелярии - 1

Комитет экономики и прогнозирования - 1

Комитет по финансам и налогам - 1

МКУ СЗ по ЖКХ УКМО (ГП) - 1

Всего: - 4