« 07 » февраля 2020 г. № 159-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) В 2020 ГОДУ

В целях обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2020 года на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, на основании постановления мэра Усть-Кутского муниципального образования от 04.02.2020г. № 36-п «О проведении противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2020 году», руководствуясь ст.6, ст.39, ст.44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить решение вопросов по выполнению мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в паводковые периоды на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период в 2020 году на территории Усть-Кутского муниципального образования      (городского поселения) (Приложение № 1).

3. Предложить руководителям предприятий, объекты которых находятся в предполагаемой зоне затопления на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в срок:

3.1. до 01 марта 2020 года  разработать необходимые документы по противопаводковым мероприятиям;

3.2. до 15 марта 2020 года представить в администрацию Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (ул. Володарского, 69, кабинет 107) копии: приказов по проведению противопаводковых мероприятий, планов мероприятий, расчетов сил и средств, финансовых и материально-технических резервов и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, выполнения спасательных и аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья;

3.3. до 05 апреля 2020 года провести необходимые подготовительные мероприятия по пропуску паводковых вод, сохранению имущества и сооружений, привести в готовность соответствующие силы и средства;

3.4. с началом паводкового периода обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц, а также наличие необходимых сил и средств для борьбы с наводнением.

4. Для информирования и принятия решений по управлению противопаводковыми мероприятиями, предложить руководителям предприятий и организаций не реже одного раза в сутки (начиная с 20.04.2020 года и до прохождения ледохода) сообщать о состоянии водных объектов и обстановке на местах по телефонам 5-73-84, 89500888911 (Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального образования), а при вскрытии ледового покрытия рек и начала ледохода непосредственно в районе жилых зданий, сообщать данную информацию немедленно.

5. Предложить ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (Ильин А.К.) обеспечить устойчивую работу лечебно-профилактических учреждений на территориях в условиях паводков. Постоянно иметь нормативный запас медикаментов.

6. Предложить начальнику Усть-Кутского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» (Иваныкин О.В.) обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами подверженными воздействию паводка.

7. Считать утратившим силу постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 18.02.2019 года № 164-п «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в 2019 году» за исключением пункта 7.

8.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» Кокшарова Е.В.

И.о. главы администрации муниципального

образования «город Усть-Кут»

Е.В. Кокшаров